附件

第三轮中央生态环境保护督察

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 自贡市荣县九峰生态农业科技公司粪污处置设施不正常运行，通过软管将粪污排入外环境，污染周边坑塘。 |
| --- | --- |
| 整改实施主体 | 自贡市委、市政府 |
| 整改目标 | 荣县九峰生态农业科技公司粪污处理设施运转正常，粪污得到有效利用。 |
| 整改时限 | 2025年12月 |
| 整改措施 | - 1.依法依规对企业涉嫌违法违规行为进行调查处理。 - 2.开展坑塘及周边林地污水、粪渣清理工作，并进行消杀。 - 3.加强日常监管，加强企业粪污处理设施运维管理，严厉打击违法排污行为，严防养殖污水直排、偷排、漏排。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.2024年11月2日，对荣县九峰生态农业科技有限公司涉嫌环境违法行为开展立案调查（自环法荣县立字〔2024〕14号），该企业已缴纳生态修复赔偿金2.31万元、罚金9万元。 - 2.2024年11月6日，该公司已完成坑塘及周边林地污水、粪渣清理，返回异位发酵床重新处理，已对清理后坑塘及周边进行消杀并恢复农作物种植。 3.加强了对该公司的日常监管巡查，目前该企业各项设施设备运行正常，未发现养殖污水直排、偷排、漏排。该公司与果园种植大户新签订粪污消纳协议，经处理后的粪污通过新购置的粪污运输车辆转运还田利用。 |