
附件1
2025年四川省农机研发制造推广应用

一体化试点任务清单

一、生猪无针注射智能平台

资金安排：1200万元（中央财政资金，下同）

实施年限：3年

技术路线：研发制造方面，一是研发宜机工艺。通过对现有常规疫苗用药的筛选研究，提出并反馈适用于无针注射器疫苗厂商信息，促进其研发适宜机注的疫苗产品。二是开展生猪无针注射智能平台研发。针对哺乳仔猪场景，集成压力控制和视觉识别系统功能，实现高精度注射，同时实现“识别—计算—注射—记录”全流程同步功能。熟化定型方面，筛选5个以上生猪规模场，建立生猪无针注射智能平台熟化应用基地；开展设备的部件或整机参数优化；开展哺乳仔猪疫苗药物注射试验，验证抗体阳性率有效度、单针注射剂量精度及注射成功率等关键性技术指标，实现生猪无针注射智能平台的熟化定型。推广应用方面，有针对性地开展现场技术指导和集中技术培训，联合国内生猪养殖大型集团企业进行应用示范和推广。

考核指标：技术指标：研发生猪无针注射智能平台1种，搭载无针注射器，适用于哺乳仔猪免疫；具备皮肤消毒、猪只注射部位识别和自动注射功能；抗体阳性率有效度≥90%；注射位置控制精度≥99%；保养周期≥5万次；使用寿命≥60万次；注射记录离线存储数量≥10000条；配备Wifi/蓝牙多模传输模块，实现数据记录传输；无针注射器喷射压力调节范围1.2—1.6N；注射深度控制范围：1—4mm；单次注射剂量0.1—0.5ml可调；单针注射剂量精度≥92%、注射成功率≥95%；注射疫苗类型：水佐剂/油佐剂兼用；免疫效率≥200头/小时；注射时间≤0.2秒/头。产业化指标：建立熟化应用基地≥5个；产业化销售≥40套；注射总量≥150万头。

二、鲜食玉米覆膜移栽机
资金安排：800万元

实施年限：3年

技术路线：研发制造方面，一是针对四川鲜食玉米种植茬口早、地块小、坡度大、土壤粘等问题，开展覆膜、膜边覆土、移栽深度与株距调控等关键技术攻关，实现鲜食玉米覆膜移栽多工序连续作业，提高作业效率。二是针对整机高效作业、可靠运行、环境适应的需求，开展覆膜装置、膜边覆土装置、移栽装置、传动系统等关键部件优化设计、生产制造及整机装配，并开展出厂测试，实现规模化生产。熟化定型方面，开展整机性能优化试验、适应性改进及可靠性测试，采用模块化设计提高整机质量和可靠性，降低生产成本，形成规模化生产线。推广应用方面，联合制造企业、推广单位、合作社在鲜食玉米主产区建立鲜食玉米覆膜移栽机熟化基地，示范覆膜、膜边覆土、移栽一体化作业效果。

考核指标：技术指标：结构形式：悬挂式；投苗方式：人工投苗；配套动力≤44.1kW；移栽形式：钵苗投苗机械移栽；栽植器形式：鸭嘴吊杯式；移栽行数：2行；行距调节范围30—60cm；株距调节范围20—40cm；移栽深度调节范围5—10cm；移栽频率≥80株/（分·行）；移栽合格率≥90%；漏栽率≤5%；移栽深度合格率≥75%；株距变异系数≤15%；膜边覆土厚度合格率≥95%；膜边覆土宽度合格率≥95%；作业速度≥0.96km/h；移栽机有效度（18h）≥98%；适宜作业坡度≤10°。产业化指标：建立熟化应用基地≥3个，产业化销售≥120台（套），推广应用作业面积≥1.5万亩。

机具应安装北斗智能监测终端或辅助驾驶系统，作业数据能直接传输到四川省农机化服务平台。

三、丘陵山地黏重土壤气力式小粒径种子精量联合播种机
资金安排：1200万元

实施年限：3年

技术路线：熟化定型方面，一是针对四川丘陵山地黏重土壤作业工况，研究高质量种床整备技术，基肥种肥精准同施技术，油菜、小麦、青稞、高粱兼用气送式排种技术，北斗测速+电驱同步排种排肥与监测技术，风压稳定调控技术，模块化快速拆装技术；研发制造一款具备一次性完成开厢沟（模块化设计，油菜小麦适用）、种床整备、精量播种、种基肥同施等多种功能，且能适应土壤含水率20%—45%范围内的油菜、小麦、高粱、青稞等作物高质量播种机。二是根据丘陵山地地形需求及省内配套动力情况分析，形成作业幅宽1.8米（6行）、2.2米（8行）、2.4米（10行）共3款油菜、小麦、高粱、青稞系列播种机产品。推广应用方面，在典型地形地貌主要作物主产区构建应用场景，开展性能验证和熟化定型，建立示范基地，开展推广应用与市场销售。

考核指标：技术指标：作业行数：6行（1.8米）、8行（2.2米）、10行（2.4米）；功能：种床整备、开厢沟、精量播种、施肥、开沟、覆土（镇压）；结构形式：悬挂式，气送式排种；配套动力≤88.2kW；播种均匀性变异系数≤35%；种子总排量稳定性变异系数≤1.3%；各行排种（排肥）量一致性变异系数：小麦≤3.9%，青稞≤3.9%，油菜≤5.2%，高粱≤5.2%；肥料≤13.0%；种子破损率≤0.5%；播种深度0.5—5cm；播种深度合格率≥85%；种肥间距合格率≥90%；排肥量150—600kg/hm2（可调）；耕深8—12cm；最大厢沟深度≥25cm；厢沟深度稳定性≥85%；具有播种质量监测（包括种子堵塞报警、缺种报警等）功能，监测系统准确率≥95%，响应时间≤0.3s；种肥施用量无级调节，作业效率≥0.2hm2/h；最大作业坡度15°；适应黏粒比例：20%—25%；有效度（18h）≥98%；适应土壤含水率（湿基）：20%—45%。产业化指标：建立熟化应用基地8个，包括油菜（稻茬地土壤含水率20%—25%、稻茬地土壤含水量35%—40%、旱坡地）、小麦（稻茬地、旱坡地）、高粱（丘陵、旱坡地）、青稞（高原），每个应用示范基地种植面积不低于200亩；产业化销售≥300台套，其中油菜应用数量200台套，小麦应用数量60台套，高粱应用数量30台套，青稞应用数量10台套；推广应用作业面积≥5万亩。

机具应安装北斗智能监测终端或辅助驾驶系统，作业数据能直接传输到四川省农机化服务平台。

四、适宜 10—15°坡度作业的丘陵山地轻简型玉米联合收获机

资金安排：1000万元

实施年限：3年

技术路线：熟化定型方面，对标国际先进水平，衔接农业农村部丘陵农机专项，熟化应用团队已研制的智能农机装备。综合运用虚拟样机仿真、有限元分析、机电液一体化等技术，对底盘、割台、剥皮装置、输送装置等进行轻量化设计和优化，实现整机轻简化；熟化集成底盘横向调平、低损摘穗部件及系统、自适应仿形技术；基于多传感器融合和PID控制技术，实现摘穗间隙、剥皮间隙的自动调节；增设剥皮籽粒清选排杂装置，优化排渣风机，实现玉米低损高效摘穗与剥皮；推动机具实现熟化定型，完成轻简型玉米联合收获机产品鉴定。推广应用方面，结合我国西南丘陵山地玉米种植农艺参数的差异性，建设试验熟化基地，实现轻简型玉米联合收获机推广应用，并辐射西南玉米主产区。

考核指标：技术指标：2行机配套动力51.5—73.5kW，3行机配套动力99.3—110.3kW；适宜作业坡度10—15°，最大爬坡角度≥15°；2行机作业效率≥6亩/小时，3行机作业效率≥8亩/小时；机收总损失率≤3%；籽粒破碎率≤0.8%；果穗含杂率≤1%；苞叶剥净率≥90%；平均故障间隔时间≥50h；有效度（18h）≥98%；底盘横向调平≤±5°（防止侧倾翻车）；割台动态仿形精度（作业速度 3—6km/h）离地高度波动≤±25mm。产业化指标：建立熟化应用基地10个，产业化销售≥100台（套），其中两行机≥70台（套），三行机≥30台（套），推广应用面积≥5万亩。

机具应安装北斗智能监测终端或辅助驾驶系统，作业数据能直接传输到四川省农机化服务平台。

五、家蚕智能化饲养成套设备

资金安排：800万元

实施年限：3年

技术路线：熟化定型方面，攻关多层蚕箔自动折叠和转运、给桑消毒连续作业、养蚕环境智能调控（含PCR病原监测）等关键技术，研制多层折叠箔装置、给桑和消毒智能作业装置、养蚕环境精准调控装置等关键设施设备，开发饲养作业、养蚕环境调控、病原检测等智能控制系统，集成家蚕智能化饲养成套设备，实现家蚕多批次不间断饲养。搭建小蚕、大蚕智能化饲养及智能环控试验平台，建立操作技术规范，熟化定型适宜小蚕大规模共育、大蚕适度规模饲养、蚕棚环境智能控制的成套设备。推广应用方面，在川中北、川南、攀西等重点蚕区建立家蚕智能化饲养示范推广基地，完成成套设备及系统测试，推广应用家蚕智能化饲养成套设备。

考核指标：技术指标：研制小蚕智能化饲养设备1种，饲养小蚕≥200张/批，消毒、给桑300箔/小时，年饲养≥6批，比传统人工养蚕劳动效率提高5倍以上，有效度（18h）≥98%，额定功率9kW，泄漏电流≤3.5mA，接地电阻≤4Ω；研制大蚕智能化饲养设备1种，饲养大蚕≥50张/批，消毒、给桑300箔/小时，年饲养≥6批，有效度（18h）≥98%，额定功率10kW，泄漏电流≤3.5mA，接地电阻≤4Ω；研制养蚕环境智能调控设备1种，首次故障前平均工作时间≥7300h，养蚕环境控制功能含升温、降温、补湿、除湿、换气、匀风、光照、感光、病原监测、空气净化消毒等10项，蚕舍环境温度调控精度±0.5℃，湿度调控精度±4％RH，换气率≥33%，二氧化碳浓度≤420ppm，室内匀风风速≤1.5m/s，感光时长6h—18h，光照度400—500Lx，光照波长625—590nm，实时检测核型多角体、质型多角体、浓核病、病毒性软化病、细菌性胃肠病、黑胸败血病、苏云金芽孢杆菌、白僵病、曲霉病、微粒子病等家蚕疫病10种。大数据平台功能含实时记录环境监测数据、病原检测数据，显示实时视频等。产业化指标：建立熟化应用基地3个；产业化销售指标数量30台套，其中大蚕设备5台（套）、小蚕设备10台（套）、养蚕环境智能调控设备15台（套）；推广饲养≥100批。

附件2

2025年四川省农机研发制造推广应用

一体化试点项目

申 报 书

	项目名称：
	

	申报单位：
	

	项目负责人：
	

	联系电话：
	

	起止时间：
	2025年  月  日 至   年  月  日


编制时间：2025年    月    日

填报说明

1．项目负责人填写项目申报书应实事求是，表述明确。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

2．编写要求：

（1）项目符合《2025年四川省农机研发制造推广应用一体化试点任务清单》的要求，目标定位准确，指标明确、可考核；

（2）项目任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）提供的各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。

3．其他需提供的附件材料： 

（1）牵头申报单位和所有参与申报单位的法人证书，项目合作协议等；

（2）项目负责人身份证、职称证、社保缴纳证明、业绩（各类奖项）等证明文件；

（3）项目相关科研成果：已取得实用新型专利、发明专利或省级以上科技成果鉴定（评价证明）、省级以上科技成果奖等证明材料；

（4）企业近3年财务审计报告（复印件加盖公章）、获得市级及以上的企业技术中心、高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业等证明材料；

（5）应用主体应为省级及以上示范社（场）等，资产在100万元以上等证明材料；

（6）县级及以上推广机构申报资格：推广专业人员数等；

（7）其他有关配套条件或技术成果证明等。

项目申报简表

	项目名称
	

	农机创新产品名称
	

	牵头单位
	                       

	参与单位
	

	参与单位
	

	...
	

	现有基础
	（现有基础应填写前期先进适用农机创新产品研发情况、试验示范基地生产规模和现有机械化应用情况等，1000字以内。）

	项目实施内容
	（500字以内）

	项目执行期限
	（应列明计划进度安排，500字以内）

	资金筹措计划（万元）
	总投资
	中央财政资金
	自筹

	
	
	
	

	预期目标
	（相关指标应尽可能量化，600字以内）

	项目牵头单位意见
	（是否同意）

                 负责人签字（盖单位章）
        年    月    日  

	参与单位意见
	（是否同意）                  （是否同意）

 负责人签字（盖单位章）      负责人签字（盖单位章）

                       年    月    日  

	县级农业农村部门意见
	（初审推荐意见）

                 部门负责人签字（盖部门章）
        年    月    日  

	县级财政部门意见
	（初审推荐意见）

                 部门负责人签字（盖部门章）
        年    月    日

	市级农业农村部门意见
	（复审推荐意见）

                 部门负责人签字（盖部门章）
         年    月    日

	市级财政部门意见
	（复审推荐意见）

                 部门负责人签字（盖部门章）
         年    月    日

	省级主管部门意见
	                 部门负责人签字（盖部门章）
         年    月    日


一、项目概况

	项目名称
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	所属
任务清单
	例：提升农机装备研发制造能力 >>（三）黏重土壤轻简型马铃薯分段收获机

	预期成果
	研制机具  种；构建应用场景  个，每个规模  亩；推广应用  台套，推广面积  亩；

其他：                   

	经费概算
	总经费
   万元，其中申请省级财政补助经费       万元，自筹      万元。

	项目内容
	（500字以内）

	示范应用

场景地点
	（500字以内）


二、项目的必要性、可行性和现有基础。（现有基础为熟化类项目必写内容，介绍目前已有农机具运用情况。必要性、可行性要求从农机装备、农机推广应用短板弱项等方面进行分析，1500字以内）
三、项目研究研究内容、技术关键、技术路线、创新性、目标任务

（一）研究内容：1．项目研发主要针对什么问题和需求；2．将突破哪些核心/共性/关键技术；3．预期成果：要达到的产业化目标，应用场景，科技成果等；4．成果将以何种方式应用在哪些领域等，并拟在科技、经济、社会、环境等方面发挥何种的作用和影响。（3000字以内）

（二）技术路线：含研发制造、试验熟化与提升改造的主要内容、关键技术、创新性、实现路径等。（5000字以内）

（三）考核指标：具体说明如何实现榜单考核指标：1．研发生产推广机具详细计划（至少以季度为单位）；2．各应用场景打造目的、地址选择、应用成效报告主要内容等；3．推广应用地区选择，培训技术人员要求、培训计划（含培训时间、地点、方式等）。（5000字以内）

（四）目标任务：1.围绕项目目标，根据需要可对项目目标进行任务分解，并简要说明各任务在项目中的具体作用，相互之间的逻辑关系。2.逐项分段说明各任务的研究目标、主要研究内容、拟解决的关键技术、考核指标及评测手段/方法等。

（1）任务一：xxxxx

研究目标：

主要研究内容：

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：

技术路线的创新性：

考核指标及评测手段/方法：

参加单位任务分工：

．．．．．．

（2）任务二：xxxxx（提纲同上）

．．．．．．

（多项课题时，可参考上述提纲自行添加相应内容）

四、应用场景分析、效益分析与风险评价（3000字以内）
对项目机具制成后的机具应用场景、经济与社会效益测算（量化分析）与风险评估。特别是对项目建成后的新增资产和开发、生产能力，以及经济效益、生态效益、社会效益等（如农机化水平的提高，带动多少农户购置和使用）

五、申报单位基本情况，已有研究基础、承担优势（4000字以内）

申报单位基本情况包括牵头单位和参与单位的人员状况、固定资产状况、与项目相关或相似的研究成果、企业加工及产品基础等。
六、组织管理及保障措施
组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制等（1000字以内）；

保障措施包括组织领导、工作机制、监督管理、指导服务、技术支撑等方面（1000字以内）
七、项目绩效目标

表1：技术创新目标

	产品或技术名称
	主要技术参数/性能参数
	开始时指标
	项目完成时的预期达到指标

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表2：示范应用目标

	构建应用场景及规模
	

	推广机具数量
	

	推广面积
	

	
	

	培训
	办  期培训班（现场会），培训人员     人次。


表3：其他目标

	其他目标
	(   机具安装北斗智能监测终端或辅助驾驶系统，作业数据能直接传输到四川省农机化服务平台。   


八、计划进度与阶段目标（以季度为单位填写）

	开始时间
	结束时间
	计划进度与阶段目标

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


九、经费概算

1.经费来源（单位：万元）
	科目名称
	经费

	1）中央财政补助经费
	

	2）自筹经费
	

	3）总经费
	


2.经费支出（单位：万元）

	科目名称
	其中：中央财政补助经费
	自筹经费
	总预算

	（一）间接费用
	
	
	

	其中：绩效支出
	
	
	

	（二）直接费用
	
	
	

	1）设备费
	
	
	

	2）材料费
	
	
	

	3）测试化验费
	
	
	

	4）加工燃料动力费
	
	
	

	5）知识产权事务费
	
	
	

	6）机具熟化推广费
	
	
	

	7）劳务费
	
	
	

	8）专家咨询费
	
	
	

	9）差旅、培训、会议费用
	
	
	

	10）其他费用（审计等）
	
	
	


十、项目牵头单位、参与单位及主要研究人员情况

1.牵头单位信息

	单位名称
	
	社会信用代码
	

	地址
	
	邮编
	

	单位类别
	

	法定代表人
	
	联系部门
	

	联系人
	
	联系人手机
	

	联系人座机
	

	企业上年度资产状况（单位：万元）企业牵头适用

	资产总额
	
	负债总额
	

	所有者权益总额
	
	
	其中流动负债
	

	税后利润总额
	
	主营业务收入
	

	企业研发（R&D）投入
	
	销售收入总额
	


2.参与单位信息（经费单位：万元）

	单位全称
	信用代码
	在本项目中分工
	专项

经费
	自筹

经费

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.项目负责人

	姓  名
	
	性别
	
	出生年月
	
	民族
	

	职  称
	
	学位
	
	职  务
	
	专业
	

	所在单位
	
	单位性质
	

	身份证号码
	
	联系电话
	


4.项目主要研究人员

	序  号
	姓名
	性别
	证件 类型
	证件号
	年  龄
	所在单位
	职称
	学历
	从事

专 业

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.项目组人数

	项目组

人数
	总计      人,其中:高级职称      人, 中级职称     人,初级职称   人,其他      人。


十一、项目负责人与牵头单位承诺
	本人（单位）承诺遵守申报、评审工作纪律，保证所提供的材料真实有效，不存在材料虚假、伪造，违反相关法律法规及侵犯他人知识产权等情形。保证申报项目的主要内容未获国家和省级有关部门立项支持。
若相关部门发现申报材料有争议，或存在违法违纪情况，本人（单位）保证积极配合调查，愿意承担相应责任并接受相关部门处理。
联合体成员单位保证诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。
项目负责人（签字或盖章）:
牵头单位全称（盖单位公章）：
年     月      日   



十二、自筹资金承诺

	                    （单位全称）为项目实施提供       万元的自筹资金，资金来源为：其他财政拨款      万元、单位自有货币资金      万元、其他资金      万元。
特此承诺！

 单位（签章）      
 

 单位（财务专用章）    
年  月  日  


备注：1．自筹经费是指项目承担单位或合作单位从不同渠道，在项目立项至结题验收的执行期间提供的货币资金；主要用于与项目研究任务完成相关的支出。

2． 有多个单位共同提供自筹资金的，每个单位需提供承诺。


